Прокуратура Красноярского края

старшему помощнику прокурора края по связям со средствами массовой информации

советнику юстиции

Климовой О.В.

ПРЕСС -РЕЛИЗ

(по постановлению Канской межрайонной прокуратуры директор ООО «Сибкоминвест» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение сроков сдачи работ по благоустройству площади им. Коростелева г. Канска)

Канская межрайонная прокуратура провела проверку своевременности и качества выполнения строительных работ в рамках реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»

Установлено, что  МБУ «СОБиО г. Канска» и ООО «Сибкоминвест» заключили муниципальный контракт по благоустройству Площади им. Н.И. Коростелева, согласно положениям которого юридическое лицо принимало на себя обязательство по выполнению работ по благоустройству Площади им. Н.И. Коростелева (2 этап). Срок исполнения контракта определен 31 августа 2021 года.

При этом, по состоянию на 31.08.2021 и 16.11.2021 условия контракта в полном объеме не выполнены, общая стоимость невыполненных работ по муниципальному контракту составила 9 399 587, 05 руб.

По результатам проверки Канский межрайонный прокурор внес представление в адрес главы г. Канска об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, в адрес подрядной организации направлено письмо об устранении выявленных дефектов, территории переданы в ведение МБУ «Содержание объектов благоустройства и озеленения».

Кроме того, прокурор возбудил в отношении директора ООО «Сибкоминвеста» дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), которое рассмотрено, удовлетворено виновному должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 234 989,68 рублей.

Прокурор

старший советник юстиции                                                                 А.А. Авдеев

И.С. Савчина, 8-39161-3-29-78